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๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
   ๑.๑  กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ เกิดจากการทำลายฝีมือมนุษย์ และการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของอุปกรณ์ 
   ๑.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมดูแลรักษาสาธารณสมบัติของหมู่บ้าน และโครงการก่อสร้างถนนตำบลปุโละปุโยยังขึ้นทะเบียนทางหลวงยังไม่ครบ ทำให้การดำเนินงานต้องล่าช้าและมีข้อจำกัดในการก่อสร้าง
   1.3 กิจกรรมด้านการประปา มีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก เกิดจากระบบประปาในหมู่บ้านชำรุด เสียหาย ปัญหาขาดแคลนน้ำ ที่ต้องได้รับการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว
๒.  การประเมินความเสี่ยง
     ๒.๑ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า
          ๑) การตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับจัดซื้อมีจำกัด เนื่องจากต้องจัดสรรไปบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพงที่ทนทาน และอายุการใช้งานนาน ซึ่งจำเป็นต้องประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง    
         ๒) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ศึกษา ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำให้การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะอาจเกิดอันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ได้
    ๒.2 กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง  
            สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของ


	
กองช่าง   ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงานในภารกิจ  4 งาน คือ
     ๑. งานก่อสร้าง
     ๒. งานออกแบบ และควบคุมอาคาร
     3. งานประสานสาธารณูปโภค
     4. งานผังเมือง
     โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ผลการประเมิน พบว่า การติดตามประเมินผลในแบบติดตาม ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม และพบจุดอ่อนที่เกิดขึ้นใหม่ ในกิจกรรมอื่น  คือ งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมไฟฟ้า ซึ่งมีการติดตาม ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเสี่ยงลดลง     
   ผลการประเมินความเสี่ยงของกองช่าง อยู่ในระดับความเหมาะสมปรากฏดังรายละเอียดดังนี้
ด้านงานซ่อมไฟฟ่า
- มีการตั้งงบประมาณสำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าเพียงพอกับการใช้งานและจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพในการใช้งาน
- เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถการติดตั้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า
ด้านงานก่อสร้าง
- สาธารณะสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนได้รับการดูแล ซ่อมแซมอยู่อย่างสม่ำเสมอ
- ถนนในเขตตำบลปุโละปุโย ยังไม่ได้รับการขึ้น
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	ประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งทำให้สูญเสียงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ 
   และถนนในเขตตำบลปุโละปุโย ขึ้นทะเบียนจากกรมทางหลวงยังไม่ครบ ทำให้การดำเนินงานล่าช้าและมีข้อจำกัดในการก่อสร้าง
2.3 กิจกรรมการประปา มีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก เกิดจากระบบประปาในหมู่บ้านชำรุด เสียหาย ปัญหาขาดแคลนน้ำ ที่ต้องได้รับการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว
3. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า 
         จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น กำชับให้ผู้นำชุมชนสอดส่องดูแลเพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีมาทำลายทรัพย์สินทางราชการ
    ๓.2 กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 
          สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้การปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกันและต้องรีบดำเนืนการขึ้นทะเบียนทางหลวงให้แล้วเสร็จครบทุกโครงการ
    3.3 กิจกรรมด้านงานประปา
          จัดสรรงบประมาณเพื่อขยายเขตประปา สร้างระบบประปาแบบขุดเจาะบาดาลที่ได้มาตรฐาน มีการแต่งตั้งคณะทำงานของหมู่บ้านดูแลระบบประปา ล้างเครื่องกรองประปาให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
    ๔.๑ มีการรวบรวมข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
    ๔.๒ จัดให้มีประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
    ๔.๓ มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา

	ทะเบียนจากกรมทางหลวง ทำให้การของบประมาณจากหน่วยงานภายนอกมีข้อจำกัดในเรื่องถนนที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน ต้องเร่งรัดเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจถนนในเขตพื้นที่ตำบลปุโละปุโยเพื่อทำการขึ้นทะเบียนถนนจากกรมทางหลวงชนบท
ด้านงานประปา
- มีเจ้าหน้าประปาควบคุมดูแลระบบประปาโดยเฉพาะ แก้ไขปัญหาระบบประปาอย่างทันท่วงที ตลอดเวลา
- จัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง
การประเมินผลการควบคุม
       มีการควบคุมที่เหมาะสม โดยการติดตามตรวจสอบจากผู้บริหาร   และผู้อำนวยการกองช่าง มีรายละเอียดดังนี้
- มีการจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับงาน ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย ประหยัดค่าไฟฟ้าและยืดอายุการใช้งาน เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- มีการพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยสอดส่องดูแล ทรัพย์สมบัติของทางราชการ และกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขึ้นทะเบียนทางหลวงให้แล้วเสร็จครบทุกโครงการ
- มีเจ้าหน้าที่ประปาดูแลระบบประปาอย่างใกล้ชิด มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
     
       
         ในภาพรวมระบบสารและการสื่อสารของกองช่าง ของอบต.ปุโละปุโย มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
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	    ๔.๔ จัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์งานให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
    ๔.๕ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วนเพื่อนำมาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในภาพรวมระบบสารและการสื่อสารของอบต.ปุโละปุโย มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

๕. วิธีการติดตามประเมินผล
     ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  หัวหน้างาน และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้องติดตามกำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานปลัดเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปุโละปุโย



	


    




       การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโยถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสารคำแนะนำการจัดทำรายงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ถือว่ามีความเหมาะสมและเป็นที่น่าพอใจมากขึ้น



สรุปผลการประเมิน
	จากการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย พบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ คือ
	1. ด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า เกิดจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของอุปกรณ์
	2. การดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างถนนมีจำกัดการก่อสร้าง เนื่องจากการต้องลงทะเบียนทางหลวงให้ครบ
	3.  ระบบประปาหมู่บ้านชำรุด เสียหายบ่อย ทำให้การขาดแคลนน้ำ วึ่งต้องแก้ไขให้ทันท่วงที
[image: ]
					          ลายมือชื่อ......................... ......................ผู้รายงาน
						             (นายวีรยุทธ  ไชยนาพงศ์)
						          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
[bookmark: _GoBack]				                    วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕63


image1.jpeg
ya A

A =e




